服務建議書

生成日期: 2025年12月26日

# 目錄

本目錄由系統自動生成

1. 專案說明 ................................................... 3
2. 目標與需求 ................................................... 4
3. 技術需求 ................................................... 5
4. 解決方案架構 ................................................... 6
5. 系統組件 ................................................... 7
6. 預期效益 ................................................... 8
7. 時程與報價 ................................................... 9
8. 付款條件 ................................................... 10
9. 維護與服務 ................................................... 11

註: 點擊章節標題可跳轉到對應頁面

# 專案說明

第 3 頁

本專案旨在為客戶提供完整的系統整合服務，包含需求分析、系統設計、開發實施及維護支援。專案預計在3個月內完成，主要交付物包括系統架構設計文檔、源代碼、部署腳本以及使用手冊。

──────────────────────────────────────────────────

# 目標與需求

第 4 頁

客戶希望建立一個現代化的資訊管理系統，主要功能包括用戶管理、數據處理、報表生成和系統整合。系統需要支援高並發訪問，並提供良好的用戶體驗和數據安全保障。

──────────────────────────────────────────────────

## 技術需求

第 5 頁

技術上需要支援每日10萬次訪問，高可用性99.9%，數據加密存儲，支援多種數據格式導入導出，並提供RESTful API接口供第三方系統集成。

──────────────────────────────────────────────────

# 解決方案架構

第 6 頁

我們建議採用微服務架構，使用Docker容器化技術，前端使用React框架，後端使用Node.js，資料庫採用PostgreSQL，緩存使用Redis，消息隊列使用RabbitMQ。

──────────────────────────────────────────────────

## 系統組件

第 7 頁

系統組件包括用戶認證服務、數據處理服務、報表生成服務、文件管理服務、通知服務、監控服務、API網關、服務發現組件和配置管理中心。

──────────────────────────────────────────────────

# 預期效益

第 8 頁

預計可提升工作效率40%，降低營運成本25%，減少數據處理時間60%，並提供更好的用戶體驗和數據分析能力。投資回報期預計在12個月內實現。

──────────────────────────────────────────────────

# 時程與報價

第 9 頁

專案總工期預計6個月，分為需求分析(1個月)、系統設計(1個月)、開發實現(3個月)、測試部署(1個月)等階段。具體里程碑和交付時間將在專案啟動會議後確定。

──────────────────────────────────────────────────

## 付款條件

第 10 頁

總報價：新台幣800,000元(含稅)。付款條件分三期：簽約時支付30%(240,000元)、項目中期支付40%(320,000元)、項目結案驗收後支付30%(240,000元)。

──────────────────────────────────────────────────

# 維護與服務

第 11 頁

提供一年免費維護服務，包含系統更新、錯誤修復、性能優化、安全補丁。維護期內提供7x24小時技術支援，響應時間不超過4小時。